### 未达标水体达标方案编制及实施情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制单元 | 水体 | 控制断面名称 | 方案印发文号和日期 | 是否网上公开 | 公开日期 | 方案计划实施项目总数 | 已完成项目个数 | 方案计划投资（万元） | 已完成投资（万元） |
| 1 | 瀑河承德市党坝 | 瀑河 | 党坝 | 承市政字〔2016〕212号 2016年10月10日 | 是 | 2016年10月14日 | 19 | 6 | 103673.61 | 19421 |
| 2 | 滦河上板桥大桥 | 滦河 | 上板桥大桥 | 承市政字〔2016〕213号 2016年10月10日 | 是 | 2016年10月14日 | 25 | 1 | 141563.19 | 56274.38 |
| 3 | 柳河26号桥 | 柳河 | 26号桥 | 承市政字〔2016〕179号 2016年8月30日 | 是 | 2016年8月31日 | 18 | 7 | 70507 | 18125.85 |
| 合计 | 62 | 14 | 315743.8 | 93821.23 |