国控点配件更新及站点变更等项目

绩效评价报告

昊昇达专审字[2021]第HSD1055号

为贯彻落实《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发[2019]9号），按照承德市财政局《关于报送2021年度市级预算绩效重点评价项目计划的通知》（承财评价[2021]9号）文件要求，“国控点配件更新及站点变更等项目”被承德市生态环境局选取为2021年部门重点评价项目。我们受承德市环境监控中心的委托，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《承德市财政局关于印发<承德市市级预算绩效重点评价管理办法>的通知》及《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规，对“国控点配件更新及站点变更等项目”进行绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目相关单位基本情况

（1）项目实施主体：承德市生态环境局，统一社会信用代码：1113080000051460XM，机构地址：承德市双桥区武烈路77号，负责人：孙雷，机构性质：机关。

（2）项目具体实施单位：承德市环境监测中心，统一社会信用代码：12130800404898750C，住所：河北省承德市双桥区狮子沟镇上河新城ES-1栋环保局大楼，法定代表人：张华，举办单位：承德市生态环境局。

2、评价项目基本情况

（1）项目名称：国控点配件更新及站点变更等项目。

（2）项目资金：根据《承德市财政局关于下达2020年中央大气污染防治专项资金的通知》（承财资环〔2020〕19号）后附的2020年大气污染防治专项资金分配明细表可知，国控点配件更新及站点变更等项目分配金额600.00万元。

（3）项目具体实施情况：

承德市国控环境空气自动站设备更换采购项目

按照生态环境部《关于组织开展2020年第二批国家环境空气质量检测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测函[2020]511号）文件要求，承德市环境监测中心受承德市生态环境局指派承担对承德市国控环境空气自动监测站仪器设备更换工作。主要为城区五个国控站点（开发区、离宫、铁路、文化中心、中国银行）的监测仪器设备及配套设备的更换采购。经过招投标程序确定中标单位为河北环邦环保科技有限公司，中标金额430.44万元。2021年5月份完成了气态四参数设备、PM10颗粒物设备及配套辅助设施的验收测试并通过了河北省生态环境主管部门验收，现相关验收报告已上报生态环境部并已组织开展PM2.5设备现场比对工作，待比对合格后由生态环境部出具相关审批文件后安排进行统一设备更换。

UPS不间断电源系统设备

按照承德市生态环境局《关于进一步加强我市国（省）控环境空气地表水自动监测站基础运维保障的通知》（[2021]-28）文件要求，我市国控环境空气自动站必须配备UPS，经现场查勘，目前我市的五座国控环境空气自动站只有铁路、开发区、文化中心和离宫具备增加UPS的条件，承德市环境监测中心受承德市生态环境局指派承担对承德市国控环境空气自动监测站仪器设备更换工作。经过遴选程序确定承德创达电子工程有限责任公司为UPS不间断电源系统供应商，金额15.904万元。目前相关设备暂存于承德市环境监测中心，等待生态环境部对空气质量自动监测站（国控）设备批准后同时进入站房安装。

2019年承德市环境空气质量自动监测站（国控）仪器更新项目

按照河北省生态环境厅《关于进一步做好国家空气质量监测网城市站运行维护保障的通知》（[2019]-164）文件要求，我市环境空气自动监测国控点位（铁路）的NOx监测仪故障且已不具备维修价值，为保证我市空气质量监测数据客观、准确、有效，必须按照相关文件要求对该监测仪器进行更换。经过比选程序确定河北赛默森环保科技有限公司为氮氧化物分析仪供应商，金额8.80万元。2019年11月至2020年5月已完成了验收测试并出具验收报告和意见，目前现场安装已完毕并投入运行，但其监测数据未用于考核，等待生态环境部《关于组织开展2020年第二批国家环境空气质量检测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测函[2020]511号）文件中要求更换仪器的批准，待批准后统一联网并用于考核。

3、项目资金到位及使用情况

（1）项目资金到位情况：根据《承德市财政局关于下达2020年中央大气污染防治专项资金的通知》（承财资环〔2020〕19号）可知该项目分配资金600.00万元，于2020年12月份全部到位。

（2）项目资金使用情况：截止2021年8月24日该项目实际使用资金455.14万元，已付196.88万元，未付款258.26万元。

| 序号 | 项目明细 | 实际金额 | 已付金额（元） | 未付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德市国控环境空气自动站设备更换采购项目 | 4,304,400.00 | 1,721,760.00 | 2,582,640.00 |
| 2 | UPS不间断电源系统设备 | 159,040.00 | 159,040.00 | 0.00 |
| 3 | 2019年承德市环境空气质量自动监测站（国控）仪器更新项目 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 4 | 合 计 | 4,551,440.00 | 1,968,800.00 | 2,582,640.00 |

（3）项目资金结余情况：截止2021年8月24日该项目在项目实施主体单位承德市生态环境局的结余资金为144.86元。

（4）项目资金指标情况：经计算，资金到位的比率为100.00%，预算执行率为75.86%，成本节约率24.14%。计算公式如下：

资金到位率=（实际到位资金600万元/预算资金600万元）×100%=100.00%；

预算执行率=（实际投资金额455.14万元/实际到位资金600万元）×100%=75.86%；

成本节约率=[（计划成本600.00万元-实际成本455.14万元）/计划成本600.00万元]×100%=24.14%。

（二）项目绩效目标

目标1：按照文件要求完成五个国控站监测设备以及附属设备的更换；

目标2：保障国控站稳定运行，数据准确。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

规范市级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。加强财政资金的监督管理和使用责任，落实项目支出的有效性、规范性、及时性，提高资金使用效益，找出存在的问题并提出合理的建议，充分发挥绩效评价对财政资金使用管理的导向和激励作用。

（二）绩效评价对象和范围

按照承德市财政局《关于报送2021年度市级预算绩效重点评价项目计划的通知》（承财评价[2021]9号）文件要求，本次绩效评价范围为2021年度市级预算绩效重点评价项目，绩效评价对象为“国控点配件更新及站点变更等项目”，该项目被承德市生态环境局选取为2021年部门重点评价项目。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价坚持的原则有科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则等。

（四）评价方法

在项目实施单位承德市环境监测中心自评的基础上，我们采取了定量分析和定性分析相结合的评价方法，依据委托方提供的“国控点配件更新及站点变更等项目绩效评价指标体系评分表”所设定的指标逐项计分后确定总得分。本次评分结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。

（五）评价指标体系

本次绩效评价指标体系由一级、二级、三级指教构成：共设置一级指标4个，二级指标10个，三级指标15个。一级指标分为投入指标、过程指标、产出指标和效益指标。各指标情况如下：

1、投入指标：主要评价绩效目标的设定情况以及资金投入情况。绩效目标设定情况主要为绩效目标的合理性和绩效指标的明确性，资金投入情况主要为预算编制的科学性和资金分配的合理性。

分值20分：（1）绩效目标的合理性，分值5分；（2）绩效指标的明确性，分值5分；（3）预算编制科学性，分值5分；（4）资金分配合理性，分值5分。

2、过程指标：主要评价资金管理和项目组织实施的规范性情况。资金管理方面主要包括资金到位的及时性、预算执行率、资金使用的合规性等；项目组织实施方面主要包括管理制度的健全性和制度执行的有效性以及项目资料的完整性等。

分值20分：资金管理中资金到位率分值4分、预算执行率4分、资金使用合规性4分；项目组织实施中管理制度健全性4分、制度执行有效性4分。

3、产出指标：主要从数量、质量、时效和成本指标进行评价，具体从实际完成情况和完成及时性以及质量达标率、成本节约率来反映产出情况。

分值50分：实际完成情况分值20分，质量达标率分值10分，完成及时性分值10分，成本节约率分值10分。

4、效益指标：主要从社会效益和服务对象满意度指标进行评价。

分值10分：环境空气质量监测数据获取率分值5分，数据使用部门满意度分值5分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价按照前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段的程序开展工作，具体过程如下：

- 前期准备阶段

根据项目具体情况成立评价工作小组，制定项目工作计划。提请相关职能部门或单位的协调和配合，了解项目绩效目标、项目实施等基本情况，对参加本次绩效评价的人员进行培训。

2、组织实施阶段

评价工作小组赴项目实施单位调研、现场考察与收集初步资料等工作。查阅资料后，对疑点问题进行询问，听取项目实施单位对有关问题解释和答复。

评价工作小组召开工作会，根据收集的资料、现场考察等对该评价项目进行充分讨论及论证，做出小组评价意见。

3、分析评价阶段

评价工作小组根据收集的相关资料及小组评价意见，撰写绩效评价报告，整理评价资料，并将报告初稿发给委托方交换意见，根据反馈意见和补充佐证材料进一步修改优化评价报告，形成初步报告，报告进行内部三级复核后形成正式报告上报委托方。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入情况

1、绩效目标合理性。指标满分5分，实际得分5分。项目设定的绩效目标为按照文件要求完成五个国控站监测设备以及附属设备的更换，并且保障国控站稳定运行，数据准确。项目设定的绩效目标比较合理，项目实施内容符合绩效目标。

2、绩效指标明确性。指标满分5分，实际得分5分。根据委托方提供的本项目“预算项目绩效信息表”可知，项目设定了数量、质量、成本、时效四个产出指标和社会效益指标以及服务对象满意度指标，绩效指标设定的比较明确、清晰和可衡量。

3、预算编制科学性。指标满分5分，实际得分4.5分。项目分配资金600.00万元用于国控点配件更新及站点变更等，与项目实施内容相吻合，资金分配有待细化，扣0.5分。

4、资金分配合理性。指标满分5分，实际得分4.5分。项目分配和到位资金600.00万元，实际使用资金455.14万元，结余资金144.86元较大，扣0.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况。指标满分12分，实际得分10.5分。经计算，截止2021年8月24日，资金到位率100.00%，预算执行率75.86%，两个比率指标共得7分；资金的使用基本符合相关财务管理制度的规定，资金申请手续有待完善，扣0.5分。

2、项目组织实施情况。指标满分8分，实际得分8分。项目实施单位以及相关单位的财务等管理制度比较健全，项目经过了招投标、遴选或比选程序确定了供应商，项目资料比较完整、齐全，管理比较规范。

（三）项目产出情况

1、数量指标。指标满分20分，实际得分13分。本项目大体需要经过设备完成安装及调试阶段、完成试运行阶段、完成验收检测阶段和完成申请批复及现场更换阶段。目前，尚未完成PM2.5设备现场比对及审批，以及设备（包括暂存的UPS不间断电源系统）的统一现场更换，扣7分。

2、质量指标。指标满分10分，实际得分9分。目前，气态四参数设备、PM10颗粒物设备及配套辅助设施已完成了验收测试，PM2.5设备尚未完成现场比对，扣1分。

3、时效指标。指标满分10分，实际得分7分。

按照《关于组织开展2020年第二批国家环境空气质量检测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测函[2020]511号）文件要求2021年3月31日前完成“承德市国控环境空气自动站设备更换采购项目”，目前尚未完成PM2.5设备现场比对及审批，以及设备的统一现场更换，扣1分；

按照《关于进一步加强我市国（省）控环境空气地表水自动监测站基础运维保障的通知》（[2021]-28）文件要求2021年4月底前完成“UPS不间断电源系统设备”，目前UPS不间断电源系统暂存于承德市环境监测中心，尚未现场安装，扣1分。

按照《关于进一步做好国家空气质量监测网城市站运行维护保障的通知》（[2019]-164）文件要求2019年12月底前完成“2019年承德市环境空气质量自动监测站（国控）仪器更新项目”，该仪器目前现场安装已完毕并投入运行，但其监测数据未用于考核，等待生态环境部的批准，待批准后正式运行并用于考核，扣1分。

4、成本指标。指标满分10分，实际得分10分。经计算，成本节约率为24.14%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标。指标满分5分，实际得分2分。

2、服务对象满意度指标。指标满分5分，实际得分2分。

“2019年承德市环境空气质量自动监测站（国控）仪器更新项目”中铁路站点更新的氮氧化物分析仪，目前现场安装已完毕并投入运行，但其监测数据未用于考核，等待生态环境部的批准，待批准后正式运行并用于考核。

由于 “按照国家城市网环境空气质量自动监测站暂行管理办法，非运维人员非紧急任务严禁进入站房内”，我们未能到达上述“2019年承德市环境空气质量自动监测站（国控）仪器更新项目”的现场进行勘查更新的氮氧化物分析仪的安装、实施和使用等情况，由使用单位工作人员提供了现场照片，根据使用单位工作人员答复的询问函可知：仪器运行所获取的环境空气质量监测数据的获取率在90%以上，社会效益指标得2分；仪器更新后比较满意，服务对象满意度指标得2分；其他项目设备尚未现场更换和安装，无法考核运行后数据的监测情况以及服务对象满意度情况，不予得分。

四、评价结论

按照绩效评价指标体系，通过查阅资料、数据分析等，对国控点配件更新及站点变更等项目绩效进行客观评价，最终综合得分80.5分，综合评价等级为“良”。评价指标得分情况详见附表。

五、建议及意见

1、项目实施期间因新型冠状病毒疫情的影响，致使项目未能如期完成。建议加快推进项目的进展，尽早正式运行并用于考核。加强项目资产的监督检查，保障其后续得到有效的使用、监督和管理。

2、建议加强前期预算管理，合理细化资金分配，合理安排项目的实施计划，完善资金申请手续和仪器设备交接手续等，提高项目实施过程的监管能力，促进财政资金配置效率和使用效益。

六、其他需说明事项

本次绩效评价是在委托方和项目相关单位提供资料完整、真实、合法的前提下进行的，资料的完整性、真实性、合法性由提供资料的委托方和项目相关单位负责。

本报告仅供承德市生态环境局对“国控点配件更新及站点变更等项目”进行绩效评价使用，不得用于其它目的，因使用不当的责任与执行绩效评价业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（此页无报告正文）

附件：国控点配件更新及站点变更等项目绩效评价指标体系评分表

河北昊昇达会计师事务所         中国注册会计师：

（普通合伙）

河北·承德               中国注册会计师：

2021年8月20日