承德市潮河流域生态环境保护规划

绩效评价报告

部   门：承德市生态环境局

时   间：2021年8月31日

为贯彻落实《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发[2019]9号），按照承德市财政局《关于报送2021年度市级预算绩效重点评价项目计划的通知》（承财评价[2021]9号）文件要求，“承德市潮河流域生态环境保护规划项目”被选取为承德市生态环境局2021年部门重点评价项目。我局按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《承德市财政局关于印发<承德市市级预算绩效重点评价管理办法>的通知》及《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规，对“承德市潮河流域生态环境保护规划项目”进行绩效评价工作。现将绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，到目前全国生态环境状况明显改善，生态文明建设取得显著成效。党的十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。

2013年2月26日，习近平总书记在京津冀协同发展座谈会上为承德定位：加快建设京津冀水源涵养功能区，同步解决贫困问题。2015年3月，中央财经领导小组第九次会议审议研究了《京津冀协同发展规划纲要》将承德列为“京津冀西北部生态涵养功能区”。

2018年4月，王东峰书记在承德市召开座谈会上强调，要大力加强首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设。2018年7月，中央纪委国家监委第五监督检查室向河北省委省政府反馈《关于督办反映潮河上游滦平段违法建设破坏生态环境问题线索的函》，省委、省政府高度重视，王东峰书记、许勤省长作出重要批示，要求认真落实中央纪委国家监委函件精神，抓紧据实查处，认真整改到位，及时报告情况和结果，坚决维护生态安全、水源安全。

为进一步抓好整改落实，2018年9月，河北省环境保护厅向省政府提交了《关于编制潮河流域生态环境保护规划有关事宜的请示》（冀环水〔2018〕444号），成立《潮河流域生态环境保护规划》（以下简称《规划》）编制领导小组，组长由高建民厅长、常丽虹市长担任，副组长由赵军副厅长、刘宏伟副市长担任。

承德市潮河流域作为京津水源涵养区和京津冀生态环境支撑区，肩负着保障首都北京水源安全供给的重任，具有重要的生态服务价值。近年来，潮河出境断面（古北口）水质虽然总体保持在Ⅱ类水平，但主要污染物指标呈上升趋势，其中，化学需氧量指标（COD）分别2017年3月和2018年5月达到Ⅳ类。因此，为进一步加强潮河流域水生态环境保护，持续推进潮河水质改善，严格生态空间管控，防止无序开发，消除风险隐患，确保向密云水库输水水质稳定达标且持续向好。

《规划》将以生态优先、绿色发展为主要原则，以持续改善潮河水质为主要目标，进一步明确区域生态功能定位，落实“三线一单”管控要求，严守生态保护红线，统筹处理好水资源保护、水环境治理和水生态修复之间关系，严格环境准入，有效防范环境风险，建立健全长效的保护机制，努力把潮河流域建设成为京津冀地区高生态价值的绿色廊道和我省生态文明建设的先行示范区。

2、项目的主要内容及实施过程

（1）项目的主要内容

经研究讨论，《规划》初步框架包括十部分内容以及相关附图和附表。

①总论

该部分内容包括指导思想、规划原则、规划范围与时限、规划目标与指标，包括总体目标和阶段目标，以及编制依据等内容。

②流域概况

该部分内容包括自然概况，其中需要按照最新的资料分析梳理规划范围内的地质地貌、气候特征、水系概况、土壤类型以及植被分布等内容。同时还要分析社会经济状况以及土地利用现状。

③流域生态环境状况与问题识别

该部分内容包括五个方面，一是生态管控格局与问题识别，具体生态系统服务功能与敏感脆弱性评价，生态空间演变趋势以及存在问题；二是水资源开发利用现状与问题识别，分析水资源开发利用现状及变化趋势、水功能区划现状及其水质达标状况、河道自然径流与生态水量以及存在问题；三是水环境质量现状与问题识别，具体分析国控、省控、市控断面水环境质量现状及年际变化和月变化趋势、污染源结构分析及存在问题；四是岸线开发利用现状与问题识别，具体分析岸线开发利用现状及变化趋势及存在问题；五是生态环境风险隐患与问题识别，具体分析规划项目、已建项目、在建项目环境风险识别及存在问题。

④构建国土空间开发保护格局，强化区域综合治理

该部分内容包括严守生态保护红线、划定流域生态功能分区、生态功能分区管控导则、生态功能分区产业准入、严格岸线保护、河流缓冲带划定与保护等内容。

⑤确立水资源利用上限，确保河流生态水量

该部分包括严格控制用水总量、推进节水型社会建设、确保河流生态水量、严格落实水功能区管控要求等内容。

⑥实施流域水污染防治，确保水质稳定向好

该部分内容包括农业污染防治、生活污染防治、工业污染防治等具体措施。

⑦加强生态保护修复，提升生态系统服务功能

该部分内容包括森林质量精准提升工程建设、沿岸山体地质灾害隐患排查与修复、生物多样性保护与生物安全维护、河道生态保护修复、自然湿地恢复与人工湿地建设等内容。

⑧强化突发环境事件预防，严格管控环境风险

该部分内容包括加强规划项目环境风险评估、强化在建项目环境风险防范、加强监测预警能力建设等内容。

⑨规划项目与投资测算

该部分内容将根据上述重点任务，总结提炼相关工程项目，优化项目实施期限，合理测算投资金额。

⑩保障措施

该部分内容包括加强组织领导、严格审批程序、建立长效机制、加大资金投入、加大执法力度、严格考核问责等几个方面。

附件

该部分内容包括区位图、水系图、生态红线图、重点区域红线图、水功能区图、洪水位线图、河流缓冲带分布图、各类污染源分布图等相关图件。此外还包括文本中涉及关键数据的统计表。

（2）实施过程

①资料收集整理

《规划》将向河北省、承德市、滦平县、丰宁满族自治县收集城市总体规划，统计年鉴，滦平县碧桂园、恒大长城小镇、饮马川项目的环评报告及批复意见，生态红线划定结果以及近10年的降雨量、水资源公报、水质监测数据等80余项资料。此外，《规划》所需的部分数据还应采取现场调研的形式补充收集。

②《规划》大纲编制

《规划》将根据已收集的资料，强调空间落地的特性，在短时间内开展现状分析与问题研究工作。

③《规划》初稿编制

《规划》将在征求各区县、市各部门、省环保厅及相关厅局的意见的基础上，进一步修改完善，形成规划初稿。

④《规划》上报稿编制

《规划》在完成规划初稿的基础上，召开专家评审会议，对项目进行验收评审，最终形成上报稿。

⑤二〇一八年十一月承德华政招标代理有限公司发布《承德市潮河流域生态环境保护规划》竞争性磋商磋商文件。

⑥2018年11月23日政府采购项目成交通知书（编号: S5710002），中标单位环境保护部环境规划院，成交价款470.00万元。

⑦2018年11月26日承德市环境保护局与环境保护部环境规划院签订合同。

3、资金投入及使用过程

承德市潮河流域生态环境保护规划编制项目合同金额470.00万元，已全部拨付到位。

2018年12月19日支付环境保护部环境规划院潮河流域生态环境保护规划费300.00万元。

2020年7月8日支付环境保护部环境规划院潮河流域生态环境保护规划费170.00万元。

（二）设定的项目绩效目标与指标

编制完成《承德市潮河流域生态环境保护规划（2018-2025年）》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

（1）通过对承德市潮河流域生态环境保护规划的绩效评价，了解项目背景，对项目的立项、实施以及收效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、分析项目设立的必要性，并结合实施情况，考察该项目实施过程的合规情况、实施效果。

（2）通过对承德市潮河流域生态环境保护规划的绩效评价，客观公正反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的制定提供参考依据。

2、评价对象和范围

（1）评价对象：承德市潮河流域生态环境保护规划；

（2）评价资金范围：密云水库上游潮白河了流域水源涵养区横向生态保护补偿资金470.00万元；

（3）评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

（二）绩效评价原则

1、坚持问题导向。绩效评价工作，要坚持问题导向，本着“有问题”去思考，瞄着问题去、追着问题走，以解决问题为突破口，真正把问题转化为提高财政资金使用效益的动力。

2、突出重点。绩效评价工作中，我们既要讲两点论，又要讲重点论；没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。面对绩效评价形势和任务，首先要有全局意识，对各种问题做到心中有数，同时又要优先解决主要问题、抓住问题的主要方面，以此带动其他问题的解决。

3、科学规范。绩效评价工作应严格遵循既定程序，科学可行。根据项目实际，设定科学合理的指标体系，规范绩效评价程序。

4、公平公正的原则。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）评价方法

根据本项目特点，本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用因素分析法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

1、因素分析法。通过样本调查列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、比较法。通过查阅自评资料和对样本的现场调查，对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

3、公众评判法。通过专家评估、抽样调查和公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价标准

1、计划标准。以项目实施目标计划和工作要求作为评价标准。

2、历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

（五）评价指标体系

1、绩效评价将指标分为项目决策、过程与项目产出及效益四个部分，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

2、采用调查及评议的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权利分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重值占0.2，过程权重值占0.2，项目产出权重值占0.4，产出效益权重值占0.2。

3、指标标准值是绩评价指标的尺度，即要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

4、绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分100 分，分值和对应等级划分为四档，90 （含）-100 分为优、80（含）-90 分为 良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

按照上述绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对承德市潮河流域生态环境保护规划和财务管理与指标体系的对比分析，承德市潮河流域生态环境保护规划绩效评价综合得分95分，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理和明确，预算编制科学，资金分配合理，该指标绩效评价得分为20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

该项目资金到位及时，预算已全部执行，资金使用合规，管理制度健全执行有效，该指标绩效评价得分为20分，得分率为100%。

（三）项目产出情况

该项目已经完成，成果评审合格，但完成成果不及时扣5分，该指标绩效评价得分为35分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

该项目统筹解决潮河流域水资源、水环境、水生态、空间管控等问题，为环境管理提供了科学的依据；受益群体满意度比较高，该指标绩效评价得分为20分，得分率为100%。

附件：承德市生态环境局承德市潮河流域生态环境保护规划绩效评价指标体系