承德市水环境精细化管理项目

绩效评价报告

按照承德市财政局印发的《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》及预算绩效管理工作要求，我局委托承德中通联合会计师事务所对承德市水环境精细化管理项目进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

1、为进一步改善承德市水环境质量，依据《中华人民共和国水污染防治法》、《河北省减少污染物排放条例》、河北省与承德市签订的《水染污防治目标责任书》、承德市与各县区政府签订的《水染污防治目标责任书》、《河北省人民政府办公厅关于进一步加强跨界断面水质生态补偿的通知》（冀政办字[2016]169号）、《承德市水污染防治工作方案》及其它相关法律法规和规定，2017年3月27日承德市人民政府办公室《关于印发承德市主要河流跨界断面水质生态补偿实施方案的通知》（承市政办字[2017]37号）。

2、2019年9月19日承德市财政局关于下达2017年全市承德市水环境精细化管理工作（市本级部分）预算的通知（承财资环[2019]29号），下达承德市生态环境局承德市水环境精细化管理工作150万元。

（二）项目安排情况

1、2019年5月30日承德市生态环境局《关于呈请承德市滦河流域水环境精细化管理项目的请示》（承环呈[2019]78号）。

2、2019年5月30日承德市人民政府《关于承德市滦河流域水环境精细化管理项目的批复》。

3、2019年9月承德市生态环境局《承德市水环境精细化管理项目建议书》，计划投资1,800,360.00元。

4、2019年11月1日承德市生态环境局关于申请使用2017年全市主要河流跨界断面生态补偿金（市本级部分）采购承德市水环境精细化管理项目的请示（承环字[2019]107号），拟申请使用150万元（以投标结果为准）启动该项目。

5、2019年11月18日承德市生态环境局出具承德市水环境精细化管理项目建议书补充说明。

6、2019年11月21日，承德市财政投资评审中心出具评审回执，项目预算审定1,494,698.98元。

7、2019年11月22日政府采购资金来源确认书，项目安排资金1,494,698.98元。

8、2020年1月16日承德市生态环境局委托承德市政府采购中心发布承德市政府采购竞争性磋商文件，项目名称：承德市生态环境局承德市水环境精细化管理项目

9、2020年3月24日承德市生态环境局与中标单位北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司签订技术服务合同书，合同价款149.00万元。

项目服务期限：自合同生效之日起一年整。

服务地点：承德市

服务内容：

（1）断面水质分析研判

①定期对承德市国、省、市考断面监测数据进行分析。

②定期对全市12个县（市、区）地表水环境质量达标情况进行分析。

③定期对国家自动站数据进行管理和分析。

④对全年水质情况进行分析，并提出对策建议。

（2）污染源现场检查；

①制定全面、可行的污染源现场检查方案；

②定期巡查，及时反馈问题、识别风险；

③形成问题清单，并监督整改落实情况。

（3）水环境精细化在线系统管理：

①熟练掌握承德市智慧水环境平台系统的使用。

②点源污染源精细化在线管理。

③不定期提出意见和建议。

（4）技术咨询服务

①超标断面达标治理方案编制。

②水污染突发问题咨询、整改方案、风险预案。

③定期对涉水专项资金进行绩效评估。

④对全市水污染物总量减排进行核查核算。

10、承德市水环境精细化管理项目目前正在实施中。

（三）资金支付情况

承德市水环境精细化管理项目拨入资金150万元，中标合同价149万元，支付北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司技术咨询费44.7万元，结存（余）105.3万元。

1、项目资金拨付情况

2019年12月承德市财政局下达承德市生态环境局承德市水环境精细化管理工作150万元。

2、项目资金支出情况

承德市生态环境局2020年3月30日支付北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司项目资金44.7万元。

3、项目资金利用情况

承德市生态环境局收到资金150万元，已支付资金44.7万元，结余资金105.30万元，资金使用率为29.80%。

二、评价方法与评价标准

（一）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与再评价工作小组综合评价相结合，运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

1、因素分析法。通过样本调查列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、专家评议法。通过组织专家对财政支出绩效进行评估分析，评价绩效目标实现程度。

3、比较法。通过查阅自评资料和对样本的现场调查，对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

4、公众评判法。通过专家评估、抽样调查和公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）评价标准

1、计划标准。以项目实施目标计划和工作要求作为评价标准。

2、历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

三、绩效评价指标

（一）指标体系确定原则

1、相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

2、重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益。

4、经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

（二）评价指标体系

承德市水环境精细化管理工作绩效目标分为两个层次：

1、正常地评价层次

（1）绩效评价将指标分为照项目管理、项目资金使用与管理及项目效益三个部分，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）采用调查及评议的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权利分值。在绩效评价指标体系中，项目管理权重值占0.4，项目资金使用与管理权重值占0.4，项目效益权重值占0.2。

（3）指标标准值是绩评价指标的尺度，即要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90分以上（含90分）为“优”，80-90分（含80分）为“良”，60-80分（含60分）为“合格”，60分以下为“不合格”。

2、特殊地评价层次

有下列情况之一的为，直接评为不合格：

1、违反文件规定，擅自更改实施方案、扩大实施范围、增加或改变示范内容。

2、在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题。

3、项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响。

4、项目建设进度严重滞后，未开工或总体进度不足20%。

5、弄虚作假。

6、项目建完后，一直处于闲置状态。

四、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价等级

按照上述绩效评价指标体系，通过对承德市水环境精细化管理工作项目和财务管理与指标体系的对比分析，承德市水环境精细化管理工作绩效评价综合得分96分，综合评价等级为“优”（详见附表）。具体评价结果分析：

1、“项目管理”满分为40分，从4个三级指标看

（1）项目申请及批复文件与项目后期名称不一致，扣3分。

（3）项目建议书至合同签订，前期进展速度缓慢，扣1分。

该指标绩效评价得分为36分，得分率为90%。

2、“项目资金使用与管理”满分为40分，从3个三级指标看

（1）项目资金使用率为29.80%，原因为项目前期进度慢，但合同执行期严格按照项目进度及合同约定执行，未扣分。

该指标绩效评价得分为40分，得分率为100.00%。

3、“项目效益”满分为20分，从2个三级指标看

（1）项目严格按合同进度进行，按约定提供月度水质分析报告，达到进度目标效益。

该指标绩效评价得分为20分，得分率为100.00%。

（二）评价结论

“承德市水环境精细化管理项目”正在实施，应严格遵守项目相关管理办法等规定的执行，按进度保质保量的完成项目建设内容，实现项目的应有效益。

五、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、项目管理存在的问题

（1）项目申请及批复文件与项目后期名称不一致。

2019年5月30日承德市生态环境局《关于呈请承德市滦河流域水环境精细化管理项目的请示》（承环呈[2019]78号），2019年5月30日承德市人民政府《关于承德市滦河流域水环境精细化管理项目的批复》，自2019年9月承德市生态环境局《承德市水环境精细化管理项目建议书》后，相关资料项目名称均为《承德市水环境精细化管理项目》。

（二）整改意见和建议

1、及时有效地协调相关部门，进一步加强项目管理，保证项目手续完备，严格执行验收标准，按进度保质保量完成项目建设，使之发挥应有效益。

2、加强财务管理，明确项目资金支出范围，严格项目资金审批，按照相关的管理办法，专项资金应做到专款专用，按合同约定支付进度付款。

六、绩效评价结果应用

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作

针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈承德市财政局，增强绩效评价工作的约束力。

（二）绩效评价结果与预算安排有机结合

要强化绩效评价结果与预算安排挂钩的意识，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算，提升绩效评价结果应用的程度。

（三）推进预算绩效管理信息公开

按照预算信息公开的有关规定，承德市生态环境局各项目单位应在本部门（单位）门户网站公开实施的项目支出绩效评价报告及评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件：

承德市生态环境局承德市水环境精细化管理工作绩效评价指标体系

承德市生态环境局

2020年7月30日